|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **회의록** | | | | | | | | |
| **프로젝트 명** | | 동삼우소 | | | **작성자** | | 박미란 | |
| **주간 진도 보고서** | | | | | | | | |
| 순 번 : 제 8 주 | | | | 기간 : 2020. 10. 26 ~ 2020. 10. 26 | | | | |
| 팀 명칭 공무원 | | | 보고자(팀장) 김혜원 | | | 담당교수 :  김희완 | | |
| 금주 추진실적 | **1. api 기능정리**  -동아리  동아리 목록 / 상세 - 검색 기능  포스팅 좋아요 개수에 따른 동아리 목록  관심 동아리 목록  관심 동아리 설정  관심 동아리 삭제  -QnA  QnA 목록 - 검색 기능  QnA 상세  QnA 댓글 / QnA 대댓글  -게시물  게시물 목록 - 검색 기능  게시물 상세  게시물 좋아요 기능 N:M  조회수 측정 -  인기 게시물  게시물 댓글 / 게시물 대댓글  -account  소셜로그인  **2. 디자인구성(진행중)**     - xd로 작업하여 팀원들에게 공유해 프론트 작업이 원활하도록 하였다.  **3. 데이터 베이스 erd**  - aquery tool을 이용해 erd를 작성하였다.  - 아직 수정과 컨펌 필요 | | | | | | | (담당자)  (이름)  (이름)  (이름)  (이름) |
| 내주 예정계획 | 메인 디자인작업을 이번주내로 끝낸다.  게시물 상세페이지와 목록 검색 기능을 구현한다. | | | | | | | (담당자)  (이름)  (이름)  (이름)  (이름) |
| 문제점 및 특기사항 | 데이터베이스 erd 전체멤버의 컨펌이 필요하다.  디자인작업이 생각보다 지체되어 다음주까지 기간을 늘린다. | | | | | | | |
| 기타 |  | | | | | | | |