|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **회의록** | | | | | | | | |
| **프로젝트 명** | | 동삼우소 | | | **작성자** | | 박미란 | |
| **주간 진도 보고서** | | | | | | | | |
| 순 번 : 제 5 주 | | | | 기간 : 2020. 10.5  ~ 2020. 10.5 | | | | |
| 팀 명칭 공무원 | | | 보고자(팀장) 김혜원 | | | 담당교수 :  김희완 | | |
| 금주 추진실적 | **1. 역할**  - 백엔드  **박미란**  ▪ 게시물 목록-검색 기능, 게시물 상세,게시물 좋아요 기능 N:M  ,조회수 측정 -인기 게시물, 게시물 댓글 / 게시물 대댓글  ▪ 소셜로그인  **Saurav**  ▪ 동아리 목록 / 상세 - 검색 기능, 포스팅 좋아요 개수에 따른 동아리 목록, 관심 동아리 목록, 관심 동아리 설정, 관심 동아리 삭제  ▪ QnA 목록 - 검색 기능, QnA 상세, QnA 댓글 / QnA 대댓글  - 프론트엔드  **최정은**  로그인+소셜로그인, 사이드메뉴, 프로필 수정, 동아리 목록, 동아리 디테일 페이지  **김혜원**  메인(비로그인+로그인ver),동아리포스팅목록, 포스팅디테일페이지, qna 목록, qna 디테일페이지 | | | | | | | (담당자)  (이름)  (이름)  (이름)  (이름) |
| 내주 예정계획 | Model을 정의하고 DB에 연결한다.  전체 디자인작업을 마무리한다. | | | | | | |  |
| 문제점 및 특기사항 | 동아리연합회와 상의 후 기능들을 수정 및 확정한다. | | | | | | | |
| 기타 |  | | | | | | | |